**Руководитель:** Пленкин А.П.

**Тема проекта:** «Разработка информационного web-сайта на языке HTML»

**Команда:** № 1

**Краткая аннотация:**

Цель проекта состоит в создании информационного web-сайта с использованием языка HTML.

За основную тематику сайта было решено взять информационный портал успеваемости всех студентов ЮФУ.

Идея состоит в том, чтобы создать сайт, на котором каждый преподаватель ЮФУ смог бы иметь свой профиль, в котором он бы мог выставлять баллы успеваемости каждому студенту, так же зарегистрированного в данном портале. Данное решение решит одну из основных проблем студентов – несгруппированность данных о успеваемости.

**Капитан команды:** Белохвостов В.О.

**Распределение ролей в команде:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | ФИО | Группа | Роль в команде |
| 1 | Абраменко А.И. | КТбо 2-8 | Адаптивная верстка |
| 2 | Белохвостов В.О. | КТбо 2-8 | Front-end разработка |
| 3 | Кухаренко Д.С. | КТбо 2-8 | Тестер |
| 4 | Ложечка В.И. | КТбо 2-8 | Контент-менеджер |
| 5 | Магомедов А.М. | КТбо 2-8 | Back-end разработка |
| 6 | Перекатилов Д.С. | КТбо 2-8 | Размещение проекта на хостинге |
| 7 | Рачиский М.Ю. | КТбо 2-8 | Дизайнер |
| 8 | Черная Е.А. | КТбо 2-8 | SEO |

**График выполнения работ (на весь период выполнения проекта):**

1. Продумывание и обсуждение основной тематики, функциональности и возможностей сайта – с 1 по 31 декабря 2018;
2. Создание дизайна и элементов для интеграции в верстку, создание шаблона сайта на фреймворке Django (выбран командой), изучение необходимой литературы – с 1 по 31 января 2018;

3.1) Создание серверной части, отладка CMS – с 1 февраля по 31 марта, 2018;

3.2) Вёрстка сайта, программирование на уровне front-end’а – с 1 февраля по 31 марта, 2018;

4) Размещения сайта на хостинге, отладка работы – с 1 по 15 апреля 2018;

5) Тестирование и подготовка отчета, презентации по проделанной работе – с 15 по 30 апреля 2018;

**Промежуточные результаты выполнения проекта:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчетный период | Что должно быть сделано по проекту | Примечание |
| До первого февраля |  |  |
| До первого апреля |  |  |
| До первого мая |  |  |