1. Состав команды, роли членов команды:

1. Черная Елена Александровна (КТбо 2-8)

Роль: SEO, маркетолог, отвечает в команде за продвижение веб-сайта.

2. Ложечка Виктория Игоревна (КТбо 2-8)

Роль: контент-менеджер, отвечает в команде за наполнение сайта текстовым и графическим контентом.

3. Перекатилов Дмитрий Сергеевич (КТбо 2-8)

Роль: отвечает в команде за размещение сайта на хостинге, регистрацию веб-сайта.

4. Абраменко Алексей Игоревич (КТбо 2-8)

Роль: мобильный разработчик, отвечает в команду за адаптивную вёрстку и отладку веб-сайта на мобильных устройствах.

5. Кухаренко Даниил Сергеевич (КТбо 2-8)

Роль: тестер, отвечает в команде за тестирование и поэтапную отладку веб-сайта.

6. Рачинский Михаил Юрьевич (КТбо 2-8)

Роль: основной дизайнер, отвечает в команде за создание визуального макета веб-сайта.

7. Белохвостов Виктор Олегович (КТбо 2-8)

Роль: отвечает в команде за front-end разработку и вёрстку веб-сайта.

8. Магомедов Анзур Мансурович (КТбо 2-8)

Роль: отвечает в команде за back-end разработку, работу с настройкой и отладкой CMS веб-сайта.

2. Тематика сайта:

За основную тематику сайта было решено взять информационный портал успеваемости всех студентов ЮФУ.

Идея состоит в том, чтобы создать сайт, на котором каждый преподаватель ЮФУ смог бы иметь свой профиль, в котором он бы мог выставлять баллы успеваемости каждому студенту, так же зарегистрированного в данном портале. Данное решение решит одну из основных проблем студентов – несгруппированность данных успеваемости.

3. Примерный план реализации:

1. Продумывание основной стилистики и функциональности сайта – декабрь, 2017.
2. Создание дизайна сайта – с 1 по 15 января,2018.
   1. Создание серверной части, отладка CMS – с 15 января по февраль, 2018.
   2. Вёрстка сайта, программирование на уровне front-end’а – с 15 января по февраль, 2018.
3. Размещение сайта на хостинге, отладка работы – март, 2018.
4. Тестирование и подготовка отчёта, презентации по проделанной работе – апрель, 2018.